浙江省建设工程结算价款争议行政调解办法

（征求意见稿）

第一条 为了加强和规范建设工程结算价款争议行政调解工作，及时化解与建设工程结算价款有关的争议纠纷，维护建设单位和施工企业的合法权益，根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（住房和城乡建设部令第16号）、《浙江省建设工程造价管理办法》（省政府令第296号）、《浙江省行政调解办法》（浙政办发〔2016〕172号）等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称建设工程结算价款争议行政调解，是指建设单位和施工企业对建设工程结算价款有争议，向县级以上人民政府建设行政主管部门、人民政府确定的其他部门或者建设工程造价管理机构（以下统称调解部门）申请调解，调解部门依照法定职责和规定程序，以事实为依据，通过解释、沟通、说服、疏导、协商等方法，居间调解，促使各方当事人在自愿、平等的基础上达成一致意见，依法化解建设工程纠纷和矛盾的活动。

第三条 建设工程结算价款争议行政调解的基本原则。

（一）自愿平等原则。当事人自愿申请、自愿参加；尊重当事人意愿，各方当事人地位平等，不偏私、歧视，不强迫当事人接受调解；

（二）合法正当原则。开展行政调解，应当以事实为依据，以法律为准绳，不得损害国家利益、公共利益，以及公民、法人和其他组织的合法权益。调解成功后，应制作行政调解书，行政调解书的内容须符合法律和政策的规定。

（三）公平公正原则。行政调解部门应坚持公正的立场，秉公处理争议纠纷，不得偏袒、包庇一方当事人。

（四）便民高效原则。行政调解应当手续简便、方式灵活，在规定时限内注重提高工作效率、提供优质服务。

第四条 当事人在行政调解中应当遵守调解秩序，如实陈述争议纠纷事实，自觉履行达成的调解协议。

调解部门在行政调解过程中不得拒绝当事人提供证据，也不得拒绝当事人终止调解的要求。

第五条 调解部门可以根据工作需要，聘请不同专业领域的调解员，协助开展行政调解工作，并向社会公布调解员名录。

第六条 行政调解不得向当事人收取费用。行政调解工作所需经费列入本级财政预算予以保障。

第七条 建设单位或者施工企业对建设工程结算价款有争议的，可以向调解部门提出行政调解申请，并提供下列材料：

（一）建设工程结算价款争议行政调解申请表（附件1）。申请人应当在浙江省结算价款争议行政调解系统如实填写请求调解的具体事项、当事人双方的争议焦点、事实和理由，由双方法定代表人签字并加盖单位公章；

（二）建设工程施工合同及其他合同文件；

（三）与调解内容有关的施工图设计文件和施工组织设计；

（四）与调解内容有关的设计变更和现场签证材料；

（五）与调解内容有关的工程建设标准、图集、照片等其他材料。

（六）对建设工程竣工结算审核意见有异议的，还应当提交建设单位委托工程造价咨询企业出具的竣工结算审核意见书。

第八条 调解部门应当自收到申请材料之日起5个工作日内作出是否受理的决定。调解部门决定调解的，应当书面告知当事人调解的时间、地点、调解人员等事项。决定不予受理的，应当书面告知当事人理由。

第九条 具有下列情形之一的，调解部门不予受理：

（一）未提供本办法第七条规定材料的；

（二）建设工程计价不执行本省建设工程计价依据的；

（三）当事人一方或者双方已向仲裁机构申请仲裁或者已向人民法院提起民事诉讼的；

（四）与其他相关规章制度不相符的。

第十条 当事人应当按照通知的时间、地点参加调解部门组织的调解。委托代理人参加调解的，应当提交授予相应代理权限的授权委托书。确有正当理由不能参加的，应当在调解之日5个工作日前提出变更调解时间的申请并说明理由，调解部门重新确定调解时间、地点并书面通知双方当事人。

第十一条 调解员应当由调解部门具有相应专业能力的工作人员或聘请的专家担任。每件行政调解案件，调解部门应当指定2名以上调解员共同承担调解工作。调解员参加争议调解时根据利害原则实行主动回避。

第十二条 调解员组织当事人双方进行调解，应当认真听取当事人陈述、质证、辩论和查验当事人提供的材料，采取解释、说明、劝导等方式，提出调解意见，促使当事人自愿达成一致；不能达成一致的，应当告知当事人通过其他法定途径解决争议。必要时，调解员可以到建设工程现场实地查勘。

第十三条 建设单位和施工企业协商一致，认为需要对专业性问题委托鉴定的，由双方共同委托具有相应资质的单位进行鉴定，鉴定结论作为调解依据。承担鉴定的单位由建设单位和施工企业协商选择，费用由双方共同承担或者约定一方承担。

第十四条 双方当事人经调解达成调解协议的，调解部门应当制作行政调解书。行政调解书应当载明当事人双方基本情况、争议焦点、达成的协议内容、履行方式等事项，并加盖调解部门印章。调解书经双方当事人签字或者盖章，即具有法律效力。

行政调解书由各方当事人各执1份，调节部门留存1份。

第十五条 调解协议即时履行、当事人自行和解，或者当事人认为没有必要的，可以不制作行政调解书，由当事人、调解主持人在调解笔录上注明并签名或者盖章确认。

第十六条 自调解部门受理行政调解申请之日或双方当事人同意行政调解之日起20个工作日内完成（实地查勘、委托鉴定、变更调节时间、当事人对调解结果确认所需时间不计算在内）。

第十七条 具有下列情形之一的，调解部门应当作出行政调解终止决定：

（一）当事人要求终止调解或者调解期限届满未达成调解协议的；

（二）当事人拒不参加调解或者中途退出调解的；

（三）调解协议生效前当事人反悔的；

（四）调解部门在调解过程中发现具有本办法第九条规定的不予受理情形的；

（五）法律、法规、规章规定的其他应当终止的情形。

行政调解终止后，调解部门应当制作行政调解终止通知书或者记录在案，并告知当事人可以通过仲裁、诉讼等途径解决争议事纠纷。

第十八条 对有关建设工程争议纠纷经调解达成的行政调解书，双方当事人可以依据《中华人民共和国公证法》有关规定申请公证；或者依据《中华人民共和国仲裁法》、《中华人民共和国民事诉讼法》以及有关规定，向仲裁机构或者人民法院申请确认其效力。

第十九条 调解部门应当建立健全行政调解案卷档案管理制度，妥善保管行政调解案卷档案。

第二十条 调解部门及其工作人员未按本办法规定履行职责，或者滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，损害公民、法人或者其他组织合法权益以及造成不良社会影响的，依法给予行政问责和行政处分。

第二十一条 本办法自2019年 月 日起施行。

附件1

建设工程结算价款争议行政调解申请表

申请时间：

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程造价 （万元） |  | 争议项目造价 （万元） |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |
| 建设单位 |  |  |  |
| 法人姓名及身份 |  | 企业地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 法人姓名及身份 |  | 企业地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 咨询企业 |  |  |  |
| 法人姓名及身份 |  | 企业地址 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 计价依据 |  |  |  |
| 是否已在工程所在地造价管理部门进行调解（含口头调解） |  |  |  |
| 请求调解的具体事项、当事人双方的争议焦点、事实和理由 |  |  |  |
| 申请材料清单 | 竣工结算审核意见书份； 施工合同份，补充合同、补充协议份； 招投标文件份，施工组织方案份； 施工图纸张，设计变更资料份； 施工现场签证资料份； 其他资料份。 |  |  |
| 建设单位 | 法定代表人（签字）： 单位（盖章）：日期： 年 月 日 |  |  |
| 施工单位 | 法定代表人（签字）： 单位（盖章）：日期： 年 月 日 |  |  |

注：1. 甲乙双方如实提交调解申请资料，并对所提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

2.协调会议时间一般为协调日下午2点，若超过约定时间15分钟后仍有一方未能到达，则视为放弃调解。

附件2

建设工程结算价款争议行政调解书

浙建调XX号

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工企业 |  |  |  |
| 咨询企业 |  |  |  |
| 调解员 |  |  |  |
| 争议内容 |  |  |  |
| 调解意见 |  |  |  |
| 建设单位 （签字或者签章）： 日期： 年 月 日 |  | 施工企业 （签字或者签章）： 日期： 年 月 日 | 调解部门（盖章）： 日期： 年 月 日 |

注：本调解书一式三份，建设单位、施工企业、调解部门各持一份。